Ejercicio 1:

Se desea desarrollar un Facturador en la nube para lo cual se deberá crear un ambiente de desarrollo.

Relevamiento de alcance del proyecto. 15 d❌

Análisis de viabilidad. 8 d❌

Solicitud de cotización licencia ambiente. 1 d❌

Presentación de presupuestos. 4d❌

Análisis de presupuestos.10 d ❌

Aprobación solicitud compra licencia ambiente. 1 d❌

Aprobación de cotización licencia ambiente. 1 d❌

Solicitud de aprobación de presupuestos.1 d ❌

Aprobación de presupuestos.4 d ❌

Recepción de cotización Licencia ambiente desarrollo. 3 d❌

Relevamiento necesidad de usuarios de acceso.7 d❌

Relevamiento necesidad de usuarios de SI.2 d ❌

Prueba ambiente de desarrollo. 2 d❌

Relevamiento necesidad de usuarios desarrolladores. 7 d❌

Relevamiento de necesidad de ambiente de desarrollo. 4 d❌

Solicitud de alta usuario desarrollo.1 d❌

Aprobación alta solicitud de usuarios desarrolladores. 2 d❌

Alta de usuarios desarrolladores. 4 d❌

Relevamiento necesidad de usuarios testing. 7 d❌

Solicitud de compra licencia ambiente. 1 d❌

Relevamiento de necesidad de ambiente de testing. 4 d ❌

Solicitud de alta usuario testing. 1 d ❌

Aprobación alta solicitud de usuarios testing. 2d❌

Alta de usuarios testing. 4 d❌

Compra licencia ambiente. 3 d❌

Relevamiento necesidad de usuarios control. 7 d ❌

Relevamiento de necesidad de ambiente de control. 4 d ❌

Solicitud de alta usuario control. 1 d❌

Aprobación alta solicitud de usuarios control. 2 d❌

Alta de usuarios control. 4 d ❌

Solicitud de creación de ambiente de desarrollo. 1 d❌

Aprobación de creación ambiente de desarrollo. 2d❌

Creación ambiente de desarrollo. 2 d ❌

Prueba alta de usuarios desarrolladores. 2 d❌

Prueba alta de usuarios testing. 2 d❌

Prueba alta de usuarios control. 2 d❌

Disponibilidad licencia ambiente. 5 d❌